เอกสารแนบ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

ประเด็นการตรวจสอบย่อย “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำ”

| ข้อค้นพบในภาพรวม | ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เครื่องมือตรวจวัดต่างๆ และระบบ) มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โครงการที่ดำเนินการไปแล้วควรมีงบประมาณในการปรับปรุงทั้งอุปกรณ์และระบบเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทางไกล แม่นยำ และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ ในแต่ละโครงการ | กรมชลประทานควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สามารถวางแผนร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำทางไกล เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |
| 2. กรมชลประทานได้มีการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับแก้ TOR โดยมีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และมีระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน สิ้นสุดวันที่ 11 เมษายน 2566 | กรมชลประทานควรมีการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อลดปัญหาอุทกภัย รวมถึงการ รุกล้ำของน้ำเค็ม และปัญหาคุณภาพน้ำในบริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจบริหารจัดการประตูระบายน้ำของผู้ปฏิบัติงาน |  |
| 3. กรมชลประทานกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน โดยไม่มีการแบ่งเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ย่อย ทำให้กรมชลประทานต้องดำเนินการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ | กรมชลประทานควรแบ่งเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเกณฑ์ย่อย และกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ย่อยให้ชัดเจน โดยแจ้งรายละเอียดให้ผู้ยื่นเสนอราคาทราบตั้งแต่ต้นว่าจะพิจารณาอย่างไร เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์มากที่สุด |  |

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและเศรษฐกิจฐานราก

ประเด็นการตรวจสอบย่อย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์”

| ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- |
| ควรปรับวิธีการดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้ง ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดของการดำเนินงานตามแผนทั้ง 3 ระดับ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง และกรมปศุสัตว์ |

| ข้อค้นพบในภาพรวม | ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. ในการกำหนดนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ ควรสำรวจความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถกำหนดกิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสมและตรงตามเป้าหมายที่กำหนด | ส่วนราชการควรปรับเปลี่ยนวิธีการกำหนดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการกำหนดจำนวนเป้าหมายจากส่วนกลางและส่งต่อให้หน่วยงานระดับพื้นที่ค้นหาเป้าหมายสำหรับดำเนินการ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง และกรมปศุสัตว์ |
| 2. ส่วนราชการในระดับส่วนกลางไม่ควรจัดสรรงบประมาณภายใต้รูปแบบเท่ากันทุกจังหวัด ต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็น เหมาะสม และศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ | การขับเคลื่อนโครงการที่ต้องมีการจัดสรรงบประมาณลงไปในระดับพื้นที่ ส่วนราชการควรมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการเข้าไปส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ได้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้ง ส่วนราชการเจ้าของโครงการไม่ควรจัดสรรงบประมาณภายใต้รูปแบบเท่ากันทุกจังหวัด ควรพิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม และศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนที่จะดำเนินการในแต่ละพื้นที่ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง และกรมปศุสัตว์ |
| 3. กิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ที่อยู่ภายใต้แผนงาน/โครงการของส่วนราชการส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในการสร้างองค์ความรู้/ฝึกอบรม ให้กับเกษตรกร โดยไม่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ไม่ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ อาจไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่แท้จริงได้ | ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง และกรมปศุสัตว์ |

| ข้อค้นพบในพื้นที่ | ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไข | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าข้ามปี ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี |  |  |
| 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบปัญหาวัตถุดิบ (ปลาสด) ที่ใช้สำหรับนำมาแปรรูปเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทำให้ปริมาณปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว จึงได้ส่งผลให้ไม่สามารถนำวัตถุดิบจากปลามาผลิตสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ตามเป้าหมาย | กรมประมงควรเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และการพัฒนาวัตถุดิบ (การเลี้ยงปลา) ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์จะทำให้ปลามีขนาดที่ได้มาตรฐานและกลุ่มวิสาหกิจสามารถมีวัตถุดิบสำหรับการผลิตตลอดทั้งปี | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมประมง |
| 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการในด้านการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ รวมถึงในช่องทางอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย โดยปัจจุบันการส่งสินค้าไปยังตลาดของประเทศเวียดนามต้องดำเนินการผ่านร้านวีทีแหนมเนืองเป็นหลัก สำหรับการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศจะเป็นในลักษณะของการให้ลูกหลานของคนในชุมชน/กลุ่ม ที่มีแหล่งพักพิงในต่างประเทศรับไปจำหน่าย | การแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย ในการขนส่งสินค้า ควรให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการประสานงานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง ควรขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ ในการวิจัย เพื่อช่วยเหลือในทางวิชาการสำหรับการพัฒนา และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อการส่งออกสินค้า | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมประมง |
| 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบปัญหาผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายในการขนส่งเพื่อไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ได้นานเท่าที่ควร จึงมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ ตลอดจนการหาวิธีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำให้สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งและยังคงรสชาดของสินค้าได้เทียบเท่าบรรจุภัณฑ์เดิม | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าข้ามปีควรมีการขยาย ช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย เช่น ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย ช่องทางในระบบออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากสินค้าของกลุ่มมีจุดแข็งในด้านที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. เรียบร้อยแล้ว | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมประมง |
| กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกคำ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย |  |  |
| 1. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงและผสมพันธุ์โคเนื้อ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดควรดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอพันธุ์ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์วากิวและสายพันธ์โคนม เพื่อนำมาผสมกับโคเนื้อของกลุ่ม เพื่อให้ได้ลูกโคที่มีสายพันธุ์ผสมระหว่างวากิวและโคนม สำหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำเป็นต้องมีวิธีในการเลี้ยงโคเนื้อที่ถูกต้องเช่นกัน | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมปศุสัตว์ |
| 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกคำยังประสบปัญหาเรื่องของการแปรรูปเนื้อโคเป็นผลิตภัณฑ์ใน ด้านต่างๆ ดังนี้ 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ยังไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. สินค้าฮาลาล จึงอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในภาพรวมได้ ซึ่งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะเน้นไปในลักษณะของตลาดในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงหรือจำหน่าย ณ สถานที่ตั้งของกลุ่ม 2.2 ด้านบรรจุภัณฑ์ พบว่า บรรจุภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร โดยรูปร่างลักษณะของบรรจุภัณฑ์ยังไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อมากเท่าที่ควร | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ควรประสานกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการเข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับพื้นฐาน และออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถขยายระยะเวลาในการรักษารสชาติของอาหารได้นานมากยิ่งขึ้น และบรรจุภัณฑ์ มีความหลากหลายสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมปศุสัตว์ |
| กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนแปลงใหญ่ หมู่ 8 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี |  |  |
| 1. การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สร้างสรรค์ และมีความน่าสนใจ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนทุเรียนดังกล่าว ได้ดำเนินการจำหน่ายและส่งออกทุเรียนผลสดเป็นหลักที่สามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่ากิจกรรมการแปรรูปสินค้า 2. วิสาหกิจชุมชนได้มีการนำทุเรียนผลสดที่ไม่ผ่านเงื่อนไขในการส่งออก (ทุเรียนตกเกรด) มาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดและแครกเกอร์ทุเรียน เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง 3. วิสาหกิจชุมชนมีวิธีการบริหารจัดการที่ดี โดยมี การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองซื้อปัจจัย การผลิตต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และมีผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนฯ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของแรงงานที่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก แรงงานส่วนใหญ่จะทำงานภายในแปลงทุเรียนสดของตนเอง และล้งสำหรับรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 4. วิสาหกิจชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนจำกัด จึงส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหลากหลายและน่าสนใจ รวมทั้งการสามารถช่วยรักษาและยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้ | กรมส่งเสริมการเกษตรควรสำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรก่อนเสนอขอโครงการ และจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับประเภทกิจกรรมที่กลุ่มเกษตรกรมีความต้องการดำเนินการ ทั้งนี้ ส่วนกลางควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมส่งเสริมการเกษตร |
| สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี |  |  |
| 1. ทุนการดำเนินงานมาจากเงินรับฝากจากสมาชิกเป็นหลัก2. สมาชิกไม่มีดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน เนื่องจากสหกรณ์มีการจูงใจให้แก่สมาชิกโดยการให้รางวัลต่าง ๆ เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย การซื้อสินค้าในราคาสมาชิก เป็นต้น 3. สหกรณ์ไม่มีการหมุนเวียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายใน | 1. สหกรณ์ควรเร่งนำเงินฝากไปหารายได้ทั้งจากการลงทุนและการปล่อยเงินกู้เนื่องจากเงินฝากมีภาระด้านดอกเบี้ยจำนวนมาก และจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานของสหกรณ์ 2. สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จะขึ้นกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ โดยเฉพาะการบริหารลูกหนี้และคุณภาพของลูกหนี้เป็นสำคัญ 3. สหกรณ์ควรมีการบริหารจัดการตามระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ |

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์

ประเด็นการตรวจสอบย่อย “การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรด้วยระบบรถไฟในเส้นทางไทย – ลาว – จีน”

| ข้อค้นพบในภาพรวม | ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟสายไทย–ลาว-จีน ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟสายไทย–ลาว-จีน ได้เท่าที่ควร ประกอบกับโครงการ/กิจกรรม ที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่วนมากเสนอเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีลักษณะเป็นงานประจำ (Routine) ที่เป็นไปตามภารกิจหลักของส่วนราชการ ซึ่งอาจมีความเสี่ยง ที่จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่มีการจัดคำของบประมาณในลักษณะภาพรวมของแผนงาน 2. เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าความนิยมขนส่งสินค้าโดยทางรถบรรทุกเป็นหลัก ประกอบกับต้นทุนในการขนส่งไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าไม่แตกต่าง กันมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางฤดูกาลที่ผลไม้ มีมาก และผู้ประกอบการต้องใช้ระยะเวลาไปถึงประเทศปลายทางให้รวดเร็วที่สุดนั้น การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกอาจไม่ตอบโจทย์มากเท่าที่ควร เนื่องจาก จะติดปัญหาการใช้ระยะเวลาขนส่งที่นานกว่าปกติ ด้วยเหตุผลที่ว่าจะต้องจอดรอเพื่อทำการตรวจสอบสินค้าตามพิธีการทางศุลกากรของประเทศทางผ่านจนถึงประเทศปลายทาง 3. ยังขาดความพร้อมด้านสถานที่ในภาพรวม สำหรับการปฏิบัติงานในการตรวจสอบสินค้าทั้งในด้านพืช ปศุสัตว์ ประมงบริเวณด่านจุดผ่านแดน และยังไม่มี จุดรวมด่านของพืช ปศุสัตว์ และประมง ในลักษณะ One Stop Service สำหรับการตรวจสอบสินค้าขาออก 4. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto) ปัจจุบันได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้เรียบร้อย ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกสามารถยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto) ผ่านระบบได้ แต่อย่างไร ก็ตามระบบดังกล่าว ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบระหว่างประเทศ 5. ในกรณีที่ผู้ประกอบการยื่นขอใบ Form E (หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกให้ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area-China) จากกรมการค้าต่างประเทศ ใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากไม่ได้เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ 6. ขนาดรางของทางรถไฟของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เชื่อมต่อถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งรางรถไฟของประเทศไทยจะมีขนาด 1 เมตร แต่รางรถไฟของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีขนาดราง 1.435 เมตร จึงส่งผลให้การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยต้องเสียระยะเวลา และเพิ่มต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเนื่องจากจะต้องมีการยกตู้สินค้าเพื่อเปลี่ยนแคร่ให้เข้ากับขนาดรางรถไฟที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 7. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟสายไทย–ลาว-จีน ยังไม่เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 8. มีเพียงสินค้าด้านพืชเท่านั้นที่สามารถส่งผ่านรถไฟได้ ซึ่งสินค้าด้านประมงและด้านปศุสัตว์ยังไม่ได้อยู่ในการเจรจาให้ขนส่งทางรถไฟได้ โดยสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงจะมีการกำหนดช่องทางการส่งออกที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น สินค้าไก่แช่แข็งและผลพลอยได้จากไก่ จะได้รับอนุญาตให้ผู้ส่งทางเรือในทางด่านเชียงแสนไปสาธารณัฐประชาชนจีน โดยไม่แวะพัก ณ ประเทศใด | ควรมีการกำหนดผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กำกับ ดูแล และสั่งการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟสายไทย–ลาว-จีน เพื่อให้เกิดการร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟสายไทย–ลาว-จีน ยังมีอุปสรรค/ปัญหา เช่น การสั่งการข้ามส่วนราชการ และการรายงานผลข้อมูลการดำเนินงาน เป็นต้น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |