เอกสารแนบ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

ประเด็นการตรวจสอบย่อย “การจัดการแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน”

| ข้อค้นพบในภาพรวม | ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน |  |  |
| 1. สระน้ำที่มีการก่อสร้างเป็นเวลานาน เกิดการชำรุด ตื้นเขิน และมีน้ำเน่าเสีย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ 2. เกษตรกรที่ได้รับบ่อแล้วแต่ยังขาดความรู้ในการใช้ประโยชน์จากบ่ออย่างถูกวิธี อาจส่งผลให้อายุการใช้งานของบ่อลดลง | 1) กรมพัฒนาที่ดินควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมส่งเสริมการเกษตร) เข้าไปส่งเสริมการทำเกษตรบริเวณขอบบ่อ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และชะลอการสะสมของตะกอนดิน ควรกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมรอบสระอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกัดเซาะรอบขอบสระ และควรดูแลรักษาคุณภาพน้ำเป็นประจำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและป้องกันการเน่าเสีย 2) กรมพัฒนาที่ดินควรสร้างเงื่อนไข/รูปแบบ/คู่มือให้แก่เกษตรกรที่ได้รับบ่อแล้ว เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์บ่อน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปลูก พืชสวน เลี้ยงสัตว์น้ำ หรือปลูกหญ้าแฝก นอกจากนั้นเห็นควรให้มีการเก็บข้อมูลการเก็บกักน้ำเป็นระยะเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของบ่อน้ำต่อไป |  |
| 3. เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์สระน้ำเกินศักยภาพของบ่อที่กำหนดเป้าหมายไว้ของกรมพัฒนาที่ดิน ในประเด็น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง หรือภัยแล้ง แต่เกษตรกรมีการเติมน้ำใส่ในบ่อเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ตลอด ทั้งปี โดยการดึงน้ำจากแหล่งน้ำอื่นในบริเวณใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์ | - กรมพัฒนาที่ดินควรบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ก่อนการขุดบ่อ เพื่อขุดบ่อในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์ในการเติมน้ำสู่บ่อได้ตลอดปี |  |
| 4. หลังได้รับบ่อน้ำจากกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากบ่อแตกต่างกันออกไปและ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการขุดบ่อน้ำ ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1) กรมพัฒนาที่ดินควรสร้างเงื่อนไข/รูปแบบ/คู่มือให้แก่เกษตรกรที่ได้รับบ่อแล้ว เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์บ่อน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปลูกพืชสวน เลี้ยงสัตว์น้ำ หรือปลูกหญ้าแฝก นอกจากนั้นเห็นควรให้มีการเก็บข้อมูลการเก็บกักน้ำเป็นระยะเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของบ่อน้ำต่อไป 2) กรมพัฒนาที่ดินควรมีเงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์มให้เกษตรกรได้กรอกรายละเอียดเพื่อระบุว่าเมื่อได้รับบ่อน้ำแล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไร เนื่องจากการกำหนดเงื่อนไขจะทำให้ทราบว่าเกษตรกรที่ได้รับบ่อน้ำแล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไร เช่น กำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีการปลูกพืช มีการเลี้ยงสัตว์ มีการทำประมง และควรมีการกำหนดเงื่อนไขว่าทำการปลูกพืชชนิดใด ทำประมงอะไร และทำปศุสัตว์อะไร เพื่อให้เห็นถึงความคุ้มค่า ตลอดจนกรมพัฒนาที่ดิน หรือหน่วยงานที่จะเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประเมินความต้องการของเกษตรกรว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนแล้วเกษตรกรได้ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร |  |

| ข้อค้นพบในภาพรวม | ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| - เกษตรกรมีความต้องการแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานในจำนวนมาก แต่กรมพัฒนาที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของโครงการฯ | 1) กรมพัฒนาที่ดิน และกรมป่าไม้ ควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดินได้ 2) กรมพัฒนาที่ดินควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณได้เพียงพอต่อแผนงาน/โครงการ |  |

| ข้อค้นพบในพื้นที่ ณ อำเภอแม่ริม และ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อเสนอแนะ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| - เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม ซึ่งกรมป่าไม้ได้กันพื้นที่ให้แก่เกษตรกรเข้าไปทำกินแล้ว | - กรมพัฒนาที่ดินควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานใน ไร่นาของกรมพัฒนาที่ดินได้ |  |

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

ประเด็นการตรวจสอบย่อย “การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน”

| ข้อค้นพบในภาพรวม | ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ |  |  |
| 1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน | - กรมพัฒนาที่ดินควรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม/พืชสลับ การปลูกไม้ผล เป็นต้น เพื่อให้เกิดการปรับปรุงบำรุงดินและป้องกันและแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน |  |
| 2. มีบางพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินยังไม่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ กรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเป็นพื้นที่ ที่อยู่บริเวณต้นน้ำ ในลุ่มน้ำเดียวกัน | - กรมพัฒนาที่ดินควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการในส่วนของโครงสร้างที่กรมพัฒนาที่ดินยังไม่สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำเดียวกัน ได้แก่ กรมป่าไม้ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่น ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่เขตป่าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินกิจกรรมใดในลักษณะที่เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ แล้วนั้น กรมพัฒนาที่ดินต้องรับข้อมูลและดำเนินการในภารกิจของโครงการต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งระบบ |  |
| 3. โครงการการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งรอการส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แต่ยังคงพบปัญหาการขาดการบำรุงรักษาระบบอย่างถูกวิธี เช่น การรักษาระบบคูน้ำ ระบบลอกลำห้วย บ่อกักเก็บน้ำ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดินและน้ำ | 1) กรมพัฒนาที่ดินควรจัดทำคู่มือการบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งมอบแก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ, กลุ่มเกษตรกร และเป็นแนวทางในการดูแลและใช้ประโยชน์ผลผลิตของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ระหว่างรอการส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามี ส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษารายละเอียดโครงการ และเข้าร่วมงานในส่วนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในบทบาทได้เลย โดยไม่ต้องรอจนถึงวันส่งมอบงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องต่อไป |  |
| 4. โครงการการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังขาดการต่อยอดเรื่องการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช | - กรมพัฒนาที่ดินควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะกับโครงสร้างพื้นฐานที่ได้สร้างไว้ เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน และเพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินการได้สมบูรณ์และเกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ อย่างยั่งยืน |  |
| 5. โครงการการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในส่วนของผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่และรายได้ของเกษตรกรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชและการทำการเกษตรภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร เนื่องจากขาดงบประมาณในการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือการปรับเปลี่ยนแปลงพืชไร่ให้เป็นแปลงไม้ผล หรือไม้ยืนต้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หลังจากการปรับเปลี่ยนไปจนถึงช่วงการเก็บผลผลิตจากไม้ผลที่ได้ปรับเปลี่ยน | - กรมพัฒนาที่ดินควรดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ภายหลังจากเกษตรกรมีการทำการเกษตรภายใต้โครงสร้างพื้นฐานใหม่ ในประเด็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสู่การพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินอย่างยั่งยืนต่อไป |  |

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานฯ ได้ที่ https://www.moac.go.th/investigate ในหัวข้อเอกสารดาวน์โหลด “แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.กษ. ในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”